PHÂN LOẠI VÀ SỬA BIÊN BẢN SPRINT RETROSPECTIVE

PHẦN 1 – PHÂN LOẠI Ý KIẾN

| Mã | Phân loại | Giữ, chuyển nơi xử lý hoặc viết lại thế nào |
| --- | --- | --- |
| R-01 | Phản hồi sản phẩm | Chuyển sang Product Backlog để Product Owner xem xét giá trị và mức độ ưu tiên; không dùng làm nội dung Start–Stop–Continue. |
| R-02 | Cần làm rõ | Câu “Giao tiếp tốt hơn” còn chung chung. Làm rõ hành vi cụ thể, ví dụ cập nhật thay đổi quy tắc vào tài liệu chung trước khi triển khai. |
| R-03 | Cách làm việc | Viết lại: “Khi thay đổi quy tắc chuyển người, nhóm cần trao đổi và cập nhật tài liệu chung trước khi triển khai để mọi người dùng cùng một thông tin.” |
| R-04 | Cách làm việc | Giữ ở cột Stop vì mô tả một cách làm cần dừng: đổi quy tắc qua tin nhắn riêng mà không cập nhật tài liệu chung. |
| R-05 | Cách làm việc | Giữ ở cột Continue vì pairing giữa người kiểm thử và người làm luồng hội thoại giúp cùng tái hiện lỗi. |
| R-06 | Phản hồi sản phẩm | Chuyển sang Product Backlog để xem xét mục tiêu tỷ lệ AI tự trả lời; cần cân nhắc an toàn và chất lượng, không coi đây là hành động Retrospective. |
| R-07 | Cách làm việc | Không chấp nhận việc hạ Definition of Done để kịp Sprint. Giữ yêu cầu không còn lỗi nghiêm trọng cao; có thể cải thiện quy trình để đạt chuẩn. |

PHẦN 2 – SỬA IMPROVEMENT

| Hành động | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Khi thay đổi quy tắc chuyển người, nhóm cập nhật tài liệu chung trước khi triển khai; người phụ trách luồng hội thoại và người kiểm thử cùng theo dõi. | Developers cùng Khánh Vy | Mỗi lần thay đổi quy tắc trong Sprint 12; kiểm tra trước khi triển khai. | Tài liệu chung có phiên bản mới và thay đổi được ghi lại trước khi triển khai. |
| Nhóm thống nhất lịch Integration Test ngay khi lập kế hoạch Sprint và thực hiện lần kiểm thử tích hợp đầu tiên không muộn hơn Ngày 4; Scrum Team theo dõi tiến độ. | Developers và Khánh Vy | Ngày 4 của Sprint 12. | Có kết quả Integration Test được ghi nhận trước hoặc trong Ngày 4. |

Xử lý IM-10-02: Không bỏ qua Improvement cũ hoặc chỉ gia hạn mà không thay đổi cách làm. Nhóm cần tìm hiểu vì sao Integration Test bị lùi đến Ngày 8, sau đó thống nhất lịch kiểm thử sớm và kiểm tra bằng kết quả test thực tế vào Ngày 4 của Sprint tiếp theo.

PHẦN 3 – NHẬN XÉT CÁCH ĐIỀU PHỐI

Thứ nhất, Scrum Master mở đầu bằng câu hỏi “Ai đã làm sáu khiếu nại bị phân loại sai?” là chưa phù hợp vì hướng sự chú ý vào việc tìm người chịu lỗi thay vì tìm nguyên nhân trong quy trình và hệ thống. Điều này làm thành viên sợ bị trách móc nên ngừng chia sẻ.

Thứ hai, Product Owner trả lời từng ý và tự chọn giải pháp thay cho Scrum Team. Việc này làm giảm cơ hội để các thành viên cùng phân tích và quyết định Improvement, trong khi nhóm cần tự thống nhất hành động cải tiến phù hợp.